**Приложение**

**к ежеквартальному отчету**

**на 01.07.2020 года**

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Трубникоборского сельского поселения**

**Тосненского района Ленинградской области**

**о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности**

**предоставления субсидии**

**по состоянию на 01 июля 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы:**   **«Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, являющейся административным центром на 2018 -2020 годы»** | | | | | |
| 1. | *Ремонт участка дороги по ул. Мира от КНС № 1 до д. 10* |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | 2-3 квартал 2020 года | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Заключение контрактов | исполнено |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги по ул. Мира от КНС № 1 до д. 10 | 2-3 квартал 2020 года | Подрядная организации | Ремонт участка дороги по ул. Мира от КНС № 1 до д. 10 |  |
| 1.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальными контрактами | 3-4 квартал 2020 года | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Акт приема-передачи объектов заказчику подрядчиком |  |
| 2. | *Установка ограждения на гражданском кладбище* |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | 2-3 квартал 2020 года | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Заключение контрактов | исполнено |
| 2.2. | Выполнение работ по установке ограждения на гражданском кладбище | 2-3 квартал 2020 года | Подрядная организации | Установка ограждения на гражданском кладбище |  |
| 2.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальными контрактами | 3-4 квартал 2020 года | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Акт приема-передачи объектов заказчику подрядчиком |  |
| **II. Контроль реализации муниципальной программы:**  **«Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, являющейся административным центром на 2018 -2020 годы»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | ноябрь-декабрь 2020 года | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Акт приемки выполненных работ |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности  предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Трубникоборского сельского поселения тосненского района Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2020 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава Трубникоборского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.А.Шейдаев/

мп