ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Проект № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая от ул. Апраксинской до д. № 6 в дер. Апраксин Бор | 240 м | 240 м | 340608 | 323237 | 17371 | 9000 | 320004 | 337201,92 | 320004 | 17197,92 | 9000 | 337201,92 | 320004 | 17197,92 | 9000 | 0 |
| Ремонт автомобильной дороги от д. № 42 по ул. Станционная до д. № 14а по ул. Дритовская в дер. Бабино | 1185 м | 1185 м | 1050637 | 997055 | 53582 | 18000 | 839144 | 884240,43 | 839144 | 45096,43 | 18000 | 884240,43 | 839144 | 45096,43 | 18000 | 0 |
| Проект № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция братских захоронений (ограждения и надгробные плиты) в дер. Апраксин Бор | 2 шт | 2 шт | 186869 | 177339 | 9530 | 6000 | 177339 | 186869 | 177339 | 9530 | 6000 | 186869 | 177339 | 9530 | 6000 | 0 |
| Установка фонарей уличного освещения и узла учета в дер. Большая Кунесть | 10 шт | 10 шт | 250000 | 237250 | 12750 | 9000 | 237250 | 250000 | 237250 | 12750 | 9000 | 250000 | 237250 | 12750 | 9000 | 0 |
| Ремонт пешеходного моста в дер. Бабинская Лука | 1 шт | 1 шт | 806246 | 765119 | 41127 | 9000 | 688614 | 725621,4 | 688614 | 37007,4 | 9000 | 725621,4 | 688614 | 37007,4 | 9000 | 0 |
| Итого | х | х | 2634360 | 2500000 | 134360 | 51000 | 2262351 | 2383932,75 | 2262351,00 | 121581,75 | 51000,00 | 2383932,75 | 2262351,00 | 121581,75 | 51000,00 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава муниципального образования ___________ Шейдаев С.А. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер муниципального образования ___________ Афанасьева В.В. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Афанасьева В.В. 8(81361)77123 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.