**ОТЧЕТ**

**(годовой)**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз   
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**за 2017 год**

**Трубникоборское сельское поселение Тосненский район**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Утверждено**  **средств (рублей)** | | | **Поступило средств (рублей) из:** | | | **Расходы, подтвержденные документами (рублей)** | | | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей)** | **Принятые бюджетные обязательства** | | | | | | |
| **областной бюджет** | **местный бюджет** | **внебюджетные источники**  **\*** | **обл. бюджета** | **местного бюджета** | **внебюджетных источников\*\*** | **обл. бюджета** | **мест.**  **бюджета** | **внебюджетных источников\*\*** | **Контрагент** | **Номер и дата договора** | **Наименование работ** | **Сумма договора, рублей** | **Выполнено**  **работ, рублей** | **Номер, дата акта выполненных работ** | **Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **ПРОЕКТ № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ямочный ремонт дороги по ул. Молодежная** | 120000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 120000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 119400,0 | 29850,0 | 30000,0 | 600,0 | **ООО «АвтоНеруд»** | МК № 0145300001817000008-0168752-01 от 28.07.2017г | Ямочный ремонт дороги по ул. Молодежная дер. Трубников Бор | 149250,0 | 149250,0 | Сч № 47 от 11.10.2017; акт № 47 от 11.10.2017; сч/ф № 47 от 11.10.2017; КС-2 от 11.10.2017; КС-3 от 11.10.2017 | 100 |
| **Ремонт участка дороги по ул. Новая от ул. Парковая до д. № 9а** | **86800,0** | **21700,0** | **6000,0** | **86800,0** | **21700,0** | **6000,0** | **86366,0** | **21591,5** | **6000,0** | **434,0** | **ИП Степанов Д.В. ИНН 471607212885** | МК № 0145300001817000012-0168752-01 от 28.07.2017 | Ремонт участка дороги по ул. Новая от ул. Парковая до д. № 9а в дер. Трубников Бор | 107957,5 | 107957,5 | Сч № 127 от 15.09.2017; Кс-2 от 15.09.2017; КС-3 от 15.09.2017 | 100 |
| **Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги** | **613800,0** | **153450,0** | **12000,0** | **613800,0** | **153450,0** | **12000,0** | **613800,0** | **153450,0** | **12000,0** | **0,0** | **ООО «ДСК РЕГИОН»** | МК № 01453000001817000015-0168752-01 от 04.08.2017 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по ул. Мира в дер. Трубников Бор | 767250,0 | 767250,0 | Сч. № 378 от 30.10.2017; сч/ф № 317 от 30.10.2017; КС-2 от 30.10.2017; КС-3 от 30.10.2017 | 100 |
| **Ремонт дворовой территории** | **146400,0** | **36600,0** | **0,0** | **146400,0** | **36600,0** | **0,0** | **146400,0** | **36600,0** | **0,0** | **0,0** | **ИП Степанов Д.В. ИНН 471607212885** | МК № 0145300001847000007-0168752-01 от 20.07.2017 | Ремонт дворовой территории д. № 48 по ул. Озерная в дер. Трубников Бор | 183000,0 | 183000,0 | Сч. № 126 от 30.10.2017; КС-2 от 30.10.2017; КС-3 от 30.10.2017 | 100 |
| **ПРОЕКТ № 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Замена фонарей уличного освещения** | **120000,0** | **30000,0** | **18000,0** | **120000,0** | **30000,0** | **18000,0** | **98400,0** | **24600,0** | **18000,0** | **21600,0** | **ИП Тихонов С.С.** | МК № 0145300001817000018 от 07.08.2017 | Замена фонарей уличного освещения по ул. Механизаторов и ул. Молодежная в дер. Трубников Бор | 123000,0 | 123000,0 | Сч. № б/н от 15.09.2017; акт от 15.09.2017 | 100 |
| **Итого** | **1 087000,0** | **271750,0** | **66000,0** | **1 087000** | **271750,0** | **66000,0** | **1 064366,0** | **266091,5** | **66000,0** | **22634,0** |  |  |  | **1330457,5** | **1330457,5** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\* материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Шейдаев  (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н.Малинина  (подпись) (фамилия, инициалы) | | | | | | | | | | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  Л.В.Бурак | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |
| Исполнитель В.В.Афанасьева | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) (81361)77123 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.12.2017 г. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к Отчету (годовому)

2016 года № \_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проекта | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Частичный ремонт участка дороги | м | 598 | 598 |
| 2 | Ремонт сети уличного освещения | м  шт | 1670  50 | 1670  50 |