**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Трубникоборского сельского поселения**

**Тосненского района Ленинградской области**

**о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности**

**предоставления субсидии**

**по состоянию на 01 октября 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы:**

**«Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 -2020 годы»** |
| 1. | *Ремонт дорог местного значения по ул. Воронеостровская и ул. Пионерская* |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал2018 года | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района | Заключение контракта | исполнено |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дорог местного значения по ул. Воронеостровская и ул. Пионерская | 2-3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дорог местного значения по ул. Воронеостровская и ул. Пионерская |  |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2018 года | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 2 | *Приобретение и установка детского игрового оборудования ул. Железнодорожная у д. № 1 и № 2* |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал2018 года | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района | Заключение контракта | исполнено |
| 2.2. | Выполнение работ по приобретению и установке детского игрового оборудования ул. Железнодорожная у д. № 1 и № 2 | 2-3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Приобретение и установка детского игрового оборудования ул. Железнодорожная у д. № 1 и № 2 | исполнено |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2018 года | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | исполнено |
| **II. Контроль реализации муниципальной программы:****«Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 -2020 годы»** |
| 13. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 13.1 | приемка и оплата выполненных работ | ноябрь 2018 года | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района | Акт приемки выполненных работ |  |
| 13.2 | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативностипредоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018 |
| 23.3. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации

Трубникоборского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.А.Шейдаев/

мп

/