**ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

 **ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.04.2021 № 58

Об утверждении отчёта о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие

автомобильных дорог

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области на 2020-2022 годы»

за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 06.11.2013 № 160/1 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2022 годы» за 2020 год, согласно Приложению 1.

2. Утвердить годовой отчет об эффективности реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2022 годы» за 2020 год, согласно Приложению 2.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www.trubnikovboradm.ru

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения С.А.Шейдаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 06.04.2021 № 58

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2022 годы» утверждена постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 04.12.2019 № 179 с учетом внесенных изменений.

В течение 2020 года достигнуты заложенные в муниципальной программе основные задачи:

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- повышение уровня безопасности транспортных средств;

- существенное повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне управления;

- совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения

В ходе реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов №№ 1, 2, 3 по ул. Мира в дер. Трубников Бор;

- ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Мира у дд. №1-3 в дер. Трубников Бор;

- ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Парковая от Московского шоссе до ул. Новая в дер. Трубников Бор;

- работы по ремонту автомобильной дороги местного значения по ул. Мира у д.27Г в дер. Трубников Бор;

- работы по ремонту дороги: подъезд к дер. Дроздово от областного участка автомобильной дороги "Померанье-Кунесть";

- работы по ремонту съездов к домам № 1-3 по ул. Мира в дер. Трубников Бор;

- работы по ремонту дворовой территории у д. 1 по ул. Железнодорожная в дер. Трубников Бор;

- работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Вокзальная от уч. 69А до уч. 78 в дер. Бабино;

- работы по частичному ремонту ул. Полевая от Московского шоссе до участка № 9 в дер. Бабино;

- работы по ремонту участков дорог на подъезде к контейнерным площадкам в дер. Бабино, в пос. Керамик, подъезд к дер. Большая Кунесть;

- работы по ямочному ремонту подъезда к дер. Большая Кунесть;

- работы по уборке ул. Дачная в пос. Бабино и вырубка кустарника в полосе дороги местного значения по ул. Степная в пос. Бабино;

- работы по очистке дорог и улиц от снега в населенных пунктах Трубникоборского сельского поселения;

- работы по подсыпке улиц песком: ул. Железнодорожная, ул. Парковая, ул. Новая, ул. Мира, ул. Озерная в дер. Трубников Бор;

- работы по покосу обочин автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах Трубникоборского СП (пос. Бабино);

В ходе реализации муниципальной программы использовались средства бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сумме 2 080 763,01 рублей, средства областного бюджета в сумме 3 299 399,10 рублей. По программе запланировано финансирование на 2020 год в сумме 2 391 422,01 рублей и 3 299 399,10 рублей соответственно.

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2022 годы

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2020  | Достигнутоезначение показателя за 2020  |
| Бюджет поселения  | Другие источники  | Бюджет поселения  | Другие источники |
| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках подпрограммы «Поддержание и развитие существующей сети дорог общего пользования местного значения» в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского поселения  | 2391,42201 | 3299,3991 | 1884,90601 | 3299,3991 | Ремонт дорог | шт. | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог» в рамках подпрограммы Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории» в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского поселения  | 500 |  | 195,857 |  | Чистка дорог | шт. | 0 | 37 | 37 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 06.04.2021 № 58

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2022 годы»

( название муниципальной программы)

Исполнитель Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | За последний отчетный год | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) |
| Объем финансирования по муниципальнойпрограмме (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | Ремонт дорог и дворовых территорий | 5190,82111 | 5184,30511 | 5184,30511 | 5190,82111 | 5184,30511 | 5184,30511 |
| 2 | Чистка дорог | 500 | 195,857 | 195,857 | 500 | 195,857 | 195,857 |
|  | ИТОГО | **5690,82111** | **5380,16211** | **5380,16211** | **5690,82111** | **5380,16211** | **5380,16211** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы, представленные в форме оценки результатов реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области».

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями мероприятий настоящей Программы по каждому из направлений.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату и рассчитывается по формуле:

*,*

*Где*  *–* индекс результативности подпрограммы;

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя;

n - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели  и  в формуле меняются местами.

$$I\_{p}=\frac{\frac{4}{4}+\frac{37}{37}}{2}=1$$

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:



 - индекс эффективности подпрограмм;

 - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

 - индекс результативности подпрограммы;

 - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм 

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

$$I\_{э}=\frac{5380,16211×1}{5690,82111}=0,94$$