Приложение № 1

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 01.03.2023 № 90

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2021 № 198 с учетом внесенных изменений.

В течение 2022 года достигнуты заложенные в муниципальной программе основные задачи:

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- повышение уровня безопасности транспортных средств;

- существенное повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне управления;

- совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения

В ходе реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- работы по установке утерянных дорожных знаков и покраска дорожного ограждения по ул. Новая в дер. Трубников Бор;

- работы по ямочному ремонту по ул. Школьная в д. Бабино;

- работы по ремонту участка дороги от д. 20 В по ул. Мира до уч. 8 лит. Блин. 1массив "Придорожный";

- работы по ремонту участка дороги по ул. Вокзальная от земельного участка 69А до земельного участка 73Б в д. Бабино;

- работы по ремонту участка дороги по ул. Садовая в д. Бабино;

- ремонт участка дороги от ул. Парковая по ул. Новая до.д.9 в д. Трубников Бор;

- работы по очистке дорог и улиц от снега в населенных пунктах Трубникоборского сельского поселения;

- услуги по разработке, корректировке и проверке сметной документации, услуги лабораторного сопровождения и строительного контроля.

В ходе реализации муниципальной программы использовались средства бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сумме 2 086 970,00 рублей, средства бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сумме 1 160 000,00 рублей. По программе запланировано финансирование на 2022 год в сумме 2 091 299,48 рублей и 1 160 000,00 руб. соответственно.

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022-2024 годы

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя  на 2022 | Достигнутое значение  показателя  за 2022 |
| Бюджет поселения | Другие  источники | Бюджет  поселения | Другие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках подпрограммы «Поддержание и развитие существующей сети дорог общего пользования местного значения» в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского поселения | 840,275 | 1160,00 | 838,270 | 1160,00 | Ремонт дорог | шт. | 0 | 5 | 5 |
| 2 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог» в рамках подпрограммы Обеспечение условий для организации дорожного движения на территории» в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского поселения | 1251,02448 |  | 1248,7 |  | Чистка дорог | шт. | 0 | 37 | 37 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 01.03.2023 № 90

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2022-2024 годы»

( название муниципальной программы)

Исполнитель Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименования  подпрограммы,  мероприятия  (с указанием  порядкового  номера) | За последний отчетный год | | | Всего (нарастающим итогом за весь период  реализации программы) | | |
| Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Объем  финансирования  по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) |
| 1 | Ремонт дорог и дворовых территорий | 2000,275 | 1998,27 | 1998,27 | 2000,275 | 1998,27 | 1998,27 |
| 2 | Чистка дорог | 1251,02448 | 1248,7 | 1248,7 | 1251,02448 | 1248,7 | 1248,7 |
|  | ИТОГО | **3251,29948** | **3246,97** | **3246,97** | **3251,29948** | **3246,97** | **3246,97** |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации муниципальной программы.

Эффективность оценивается по целям, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые индикаторы, представленные в форме оценки результатов реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области».

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями мероприятий настоящей Программы по каждому из направлений.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату и рассчитывается по формуле:

*,*

*Где*  *–* индекс результативности подпрограммы;

 - достигнутый результат целевого значения показателя;

 - плановый результат целевого значения показателя;

n - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели  и  в формуле меняются местами.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:



 - индекс эффективности подпрограмм;

 - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

 - индекс результативности подпрограммы;

 - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм 

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.