**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)**

**Трубникоборское сельское поселение Тосненского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Частичный ремонт участка дороги по ул. Механизаторов  | 360 |  | 344769 | 258576,7 | 86192,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258576,7 |
| Частичный ремонт участка дороги по ул. Мира | 200 |  | 534278,5 | 400708,9 | 133569,6 | 0,0 | 444698,25 | 394698,25 | 50000,00 | 0,0 | 444698,25 | 394698,25 | 50000,00 | 0,0 | 6010,65 |
| Ремонт сети уличного освещения по ул. Мира, Озерная, Вокзальная, Новая | м 1670шт. 50 |  | 637552,5 | 482314,4 | 155238,1 | 0,0 | 637552,5 | 482314,4 | 155238,1 | 0,0 | 637552,5 | 482314,4 | 155238,1 | 0,0 | 0,00 |
| Чистка канав вдоль улиц |  |  | 48000 | 0,0 | 0,0 | 48000 | 48000 | 0,0 | 0,0 | 48000 | 48000 | 0,0 | 0,0 | 48000 | 0,0 |
| Чистка территории под линиями уличного освещения |  |  | 48000 | 0,0 | 0,0 | 48000 | 48000 | 0,0 | 0,0 | 48000 | 48000 | 0,0 | 0,0 | 48000 | 0,0 |
| **Итого** |  |  | 1612600 | 1141600 | 375000 | 96000 | 1178250,75 | 877012,65 | 205238,1 | 96000 | 1178250,75 | 877012,65 | 205238,1 | 96000 | 1141600 |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Шейдаев С.А. |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Исполнитель Афанасьева В.В. 8(81361)77123  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |